镇巴县高质量项目建设推进年行动方案

（征求意见稿）

为深入贯彻落实省市高质量项目推进各项决策部署，扎实实施高质量项目推进行动，着力扩大有效投资，持续推进高质量项目建设，巩固拓展全县高质量项目建设成效，推动经济社会高质量发展，特制定高质量项目建设推进年实施方案。

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话和来汉考察重要指示精神，全面落实中央经济工作会议、省委十四届五次全会暨省委经济工作会议和市委六届六次全会暨市委经济工作会议部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，聚焦“六步、五率、三法”，完善和落实“四个一批”项目全生命周期管理机制，把优化投资结构、拓展投资空间作为夯实高质量发展的重要基石，把高质量要求落实到项目建设各环节、全过程，锚定“两个确保、一个力争”目标，持续谋划实施经济效益高、社会效益好、资源消耗少、引领作用强的高质量项目，用好定期调度、清单管理、专班推进、责任晾晒等机制，切实提高招商引资落地率、前期手续办结率、储备项目开工率、计划投资完成率、竣工投产达效率，推动招引谋划提质、项目转化加快、服务管理增效、有效投资扩大，努力实现质的有效提升和量的合理增长，以深化“三个年”活动牵引高质量发展现代化建设实现新突破。

二、总体目标

（一）结构提质。着眼促进投资与消费良性循环，全年制造业投资增长8%左右、高技术产业投资增长10%左右、文化和娱乐业投资增长7%左右、批发和零售业投资增长6%左右、住宿和餐饮业投资增长6%左右。产业投资、民间投资占全部固定资产投资比重均达到60%以上。

（二）总量提升。全年固定资产投资增长8%以上，社会资本投资（不含房地产开发）增长8%左右。全年实施县重点项目45个，新开工项目30个，完成年度投资55.86亿元，其中，市级重点项目30个，新开工项目17个，完成年投资43.34亿元。

（三）储备提档。全年招商引资签约项目总投资突破13.56亿元，新谋划项目300个，投资增长20%以上，完成市级下达的“四个一批”项目推进任务，谋划项目50个，总投资150亿元，储备项目30个，总投资85亿元，开工（在建）项目30个，年度计划投资43.34亿元，竣工项目16个，总投资36.34亿元。

（四）转化提速。2023年招商引资签约项目落地（获批建设用地）率达到80%以上；30个县级新开工重点项目中一、二季度前期手续办结率和开工率均达到80%、100%，17个市级新开工重点项目中一、二季度前期手续办结率和开工率均达到70%、100%，45个重点项目年度计划投资完成率达100%，竣工项目26个。

（五）机制提优。巩固省级高新技术开发区创建成果，合理利用存量用地，新增工业用地落实“标准地”供应。社会资本投资活力持续提升，全年民间投资在社会资本（企业）投资中的占比保持在60%以上，实际使用外资达到50万美元。

三、重点任务

（一）加强项目谋划布局

1. 科技创新引领新质生产力发展。落实省委、省政府新一轮秦创原建设三年行动计划，力争新建科创孵化平台1个，配合市级部门动态更新完善“科技成果资源库”“投行投资基金库”“科技创新人才库”“产业技术需求库”。持续深化科技成果转化“三项改革”放大秦创原建设功效，以“三项改革”放大秦创原镇巴分中心牵引作用，常态化开展各类路演、成果展示、创新需求对接，实现科技成果转化8项以上，增强科创资源吸引承接能力。推动政策向专家工作站、企业、医疗卫生机构等延伸，加快“四主体一联合”中兽药工程技术中心等科研平台建设。加速优化创新生态，深入实施“登高、升规、晋位上市”四个工程，实施科技型企业创新发展倍增计划，大力培育科技型企业、“专精特新”和潜在瞪羚企业，认定高新技术企业5家以上，入库科技型中小企业39家以上。

2.打造重点产业集群项目建设。

一是打造绿色农业产业体系。实施农产品供应链体系建设项目，着力建设省级现代农业产业园，大力发展“五个农业”，建成绿色、有机农产品生产基地5万亩、智能化种植基地2个，认证有机农产品3个。加快发展休闲康养、研学体验等观光农业，建成“五个农业”示范园3个、农文旅融合示范点5个。培育农业产业化龙头企业国家级1家、省级2家、市级8家。全力推进标准化品牌化建设，打造一批“4＋X”产业标杆产品和单项名品，提高“镇巴毛尖”“镇巴腊肉”品牌附加值，擦亮“源味镇巴”农产品区域公用品牌，构建“区域公用品牌＋企业品牌＋产品品牌”农业品牌体系。二是做强文旅融合发展产业集群。一体推进文物保护、文化传承、文旅融合、产业发展，统筹抓好红色文化、革命文物、非遗文化保护和开发，加快川陕革命根据地镇巴烈士陵园二期等红色文化教育基地建设，打造文创国货的镇巴“潮品”，新建一批特色“非遗工坊”，培育文旅融合新业态、新产品、新场景，统筹推进我县特色文化产业项目发展；结合自身资源禀赋和产业优势，加快构建“一核三环四区”旅游格局，着力打造一批品牌辨识度高的优质文旅融合发展产业项目，推进天坑群保护开发，启动巴山宿集等重点项目建设，推动九阵坝绘本花园全年龄康养项目、房车露营地项目开工建设。开展省级旅游度假区创建，推动楮溪源国家4A级旅游景区创建，推进渔渡、草坝国家3A级旅游景区优化规划、提档升级。积极发展康养游、体验游、红色游、研学游等特色旅游，打造“云居镇巴·茶栖小镇”等文旅品牌精品，做优做强文旅融合发展产业集群。三是构建绿色能源产业链供应链。以打造陕甘川毗邻地区新能源基地为总体目标，谋划储备页岩气、天然气、光伏、抽水蓄能、输电等能源产业项目。加快推动页岩气勘探开采和利用，实施参数井2口、水平生产井4口，启动集输管线、LNG液化厂等项目前期工作；积极发展光伏能源等产业。

3.需求导向促进消费类项目谋划。围绕中医药大健康首位产业发展方向，布局谋划中药材集散基地、 线养结合、健康养生的大健康产业项目。实施医药产业提速工程，推动中药材规模化、标准化、集约化和有机种植，建设2万亩道地中药材、全国有机大黄基地，建成中医药生产线、生物医药研发及药用设施生产线，谋划区域中药材（大黄）交易中心建设。统筹生物医药、绿色食品、保健养生和医药服务一体发展，积极融入省市生物医药和健康产业链；大力培育研发设计、数据服务等生产性服务业，着眼现代商贸、物流、金融等现代服务业谋划项目，构建优质高效的服务业新体系；加快促进数实深度融合，积极发展数字经济，加快培育软件和信息服务、物联网等重点数字产业集群。纵深推进“强基、兴业、优政、惠民、数治”五大工程，着力打造数字经济畅通县域内外循环先导区。高标准建设镇巴县数据中心、智慧展厅等载体，打造务工就业、灾害防御、文化旅游等14个应用新场景，拓展数字治理应用维度和范畴。大力推动中小企业数字化转型，促进数字经济与实体经济融合发展。紧跟消费潮流和市场方向，鼓励策划更多健康食品、银发经济、数码设备项目。实施绿色食品产业强基工程，全力做强以镇巴毛尖为主的茶叶体系，做优以镇巴腊肉为主的畜禽制品，做大以镇巴魔芋为主的休闲食品。

4.补短板构建基础设施现代化格局。结合城市发展，围绕以县城为重要载体的城镇化建设，实施一批水、电、路、气等城镇化补短板基础设施建设项目。一是实施水利基础设施提升项目。实施20个饮水安全工程水源防护提升项目，7处城乡安全饮水，丹江口库区水土保持综合治理2处，中小河流治理1处、防洪工程2处、山洪沟治理6处，全县农村安全饮水维修养护。二是强化城乡供电保障。投资3.5亿元，新建110千伏变电站1座；改扩建110千伏变电站1座、35千伏变电站5座；新建35千伏线路4条，改建35千伏线路5条，实施25个原自管村整体改造。三是完善交通基础设施。启动兴隆至平安、长岭至仁村、小毛垭至盐场53公里通镇三级公路；观音镇至大市川西乡界、三元集镇至红渔、碾子中坝至碾子老街44.43公里四级公路建设，实施30户以上自然村通硬化路60公里，安全防护工程200公里，改造危桥9座。四是抓好“气化镇巴”三年行动推进。铺设燃气管道3公里、小区院内管网32公里，新增天然气用户3000户，开展“温暖镇巴”试点。以创建国家千兆城市为牵引，适度超前布局新型基础设施，建立完善高质量基础设施服务保障体系，统筹推进数据中心、物联网等平台建设，强化大数据归集和开发利用，加快5G基站建设、光纤网络扩容提速，新增窄带物联网基站274座、光纤网络主干道200公里、OTN带宽100G。启动茶叶、中药材等产业大数据监测服务平台建设，推动经济治理方式迭代升级。

（二）做实项目储备接续

5. 围绕产业强化招商引资。聚焦做强链群、壮大产业，策划包装一批市场有前景、投资有回报、政府有税收、群众有收入的好项目，围绕重点产业年度省外签约项目总投资不少于11.06亿元。依托链主企业、平台企业、招商平台等资源，加强产业园区、行业部门、金融机构联动协同，强化社会资本专题招商、以商引商，积极发挥民主党派、工商联“以商招商”作用和贸促会桥梁纽带作用，强链补链靶向招商，着力引进一批“含新量、含绿量、含金量、含业量”高的优质项目，提高招引项目和资金落地率加大重点领域招商力度，全年实际使用内资增长10%。动态评估更新招商引资政策，完善修订招商引资高质量发展考核评价和奖励办法，持续优化完善全县重点招商项目库和重大招商项目台账，健全签约项目与“四个一批”管理平台对接机制，鼓励重大招商引资项目市内有序流转，加快项目论证和要素供给，确保项目早落地、早开工、早投产。

6. 紧盯政策做优项目储备。围绕国家宏观政策和重大战略、重大规划，谋划储备一批补短板、守底线、打基础、利长远的大好项目。用足用好地方政府专项债券、中央预算内投资等既有政策和超长期国债等新增政策，力争谋划中省政策资金项目不少于80个，争取资金较上年增长不低于10%。成立争取政府投资项目专班、争取财政资金专班、争取中央和省属国有企业来县投资专班，全年争取政策性资金9亿元以上。抢抓战略机遇，积极争取更多的重大项目在镇巴布局落地。

7. 加强论证提高储备质量。全面实行“四个一批”入库联合论证机制，靠前研判项目选线选址、能耗水耗需求与国土空间规划、要素供给能力、环境容量的适配性，不断提高项目可行性、科学性。坚持“先评估、后决策”，加大前期工作经费保障力度，完善咨询评估、专家评议、风险评估、公众参与、集体决策等投资决策流程，科学测算项目投入与产出、运营成本与收益水平，做细做实项目建设资金筹措方案，确保项目决策科学、质量过硬，不断提高项目经济效益、社会效益、生态效益。

8. 强化保障提升项目转化效率。行业主管部门和要素保障部门按照“四个一批”项目制定年度保障服务计划。用好“政银企”对接、招商引资和重点项目审批协同服务等工作机制，大力推进建设用地报件文本标准化，提高土地供应效率，提前介入指导项目单位编制报批环评文件，探索推行国有土地“先考古，后出让”政策机制。加快财政资金拨付使用，确保2023年增发国债1.16亿元的8个水利项目，按承诺期限全部开工，年底前资金使用完毕。2024年新增专项债券资金8月底前发行完毕、年底前支付完毕。

（三）加快项目实施进度

9. 加快重大项目开工建设。坚持“一项目一专班”，进一步加快重大骨干工程开工建设。挤出专项资金推进重大项目前期，持续跟进红岩坪抽水蓄能电站、镇巴长岭至巴山高速等重大前期项目，力争取得突破性进展。集中资源和力量推进S27洋镇高速、EOD等12个5亿元以上重大项目建设。确保45个重点项目顺利完成年度计划。

10. 加强项目建设跟踪调度。按月调度“四个一批”开工类项 目，分类建立中央资金项目和省市重点项目统计、审批、要素保 障调度台账，开展颗粒化管理，不断夯实责任、提高工作效能。 对中央和省级预算内投资项目开展全覆盖中期评估，持续发现问 题、督促整改，确保发挥财政资金效益。推动投资项目在线审批 监管平台、工程建设项目审批系统、结合用好镇巴县重大项目建设APP等数字化平台深度联通，加强数字化管理技术运用。

11. 攻坚项目建设堵点难点。坚持问题导向，聚焦项目用地、用能、用工等关键要素，健全县级行业部门协调对接机制，坚持周调度、月通报，抓好交办、提醒、督办事项跟踪落实。发挥“三个带头”作用，扎实开展高质量项目“穿透式”全覆盖帮扶，在短板弱项上下大功夫，梳理形成一批高质量项目建设的典型示范案例，指导全县项目高质、高效建设。

（四）推动项目投产达效。

12. 加快项目竣工验收。进一步做实省市县三级项目要素保 障协调推进机制，继续对省、市、县级重点项目建立要素保障台账，逐项目、逐要件、点对点、全流程开展指导服务，促进项目加快竣工。加强水、电、气等报装保障，积极推广网上“一站式”报装服务和“一表申请”“一窗受理”线下服务。进一步推广产业类项目联合验收和单体验收，促进竣工项目尽快试生产。落实安全设施与项目主体同时设计、同时安装、同时投用，在严控风险的同时，逐步压减安全设施设备检测时限。完善政府投资项目财务决 算、竣工验收、固定资产移交等工作制度。

13. 促进项目投产达产。以充分释放产能为导向，完善推进项目投产达产部门对接机制，加强服务保障和市场对接，确保项目按时建成投产达产。建立竣工项目经营贷款需求清单，帮助对接金融机构给予支持。建立竣工项目用工需求清单，发挥秦云就业企业用工需求平台，积极做好重点企业用工服务保障。加快推进镇巴县中医药生产线、预制菜研发生产等12个新增产能项目，紧密衔接“四个一批”投产类项目与新增产能项目建设，力争全年释放产值2亿元以上。

14. 充分发挥项目效益。深化盘活存量资产、扩大有效投资 工作举措，进一步发挥各级公共资源交易平台作用，充分盘活各 类资产资源资金，力争全年盘活存量资产2个以上。加大空置厂房招商力度，制定工业标准化厂房产权分割转让办法，提高 存量工业厂房使用率。开展产业类重大停工停产项目重整行动，  着力处置低效闲置资产，促进项目复工复产、发挥效益。

（五）加强服务管理优化项目投资环境

15. 激发社会资本投资活力。建立健全政策出台前一致性评价机制，确保同向发力、避免合成谬误。支持民间投资健康发展，建立重点民间投资项目库，积极规范实施政府和社会资本合作（PPP）新机制，加大向民间资本推介项目力度和民间投资项目贷款贴息支持力度。积极发挥争取中央和省属国有企业来县投资专班作用，争取更多国有企业投资项目落地镇巴。积极吸引和利用外资，进一步调动民间投资积极性。

16. 推进投融资体制改革。推进省级高新技术开发区工业用地“标准地”改革，有序实施区域性评估评价。积极推广政府投资项目代建制，开展县级代建制工作试点。积极探索新投融资模式，研究“股贷债保”联动，用好项目建设融资服务系统。

17. 优化评价指标体系。以“五率”为核心指标，深入研究“四个一 批”滚动接续成效评价和社会资本（企业）投资统计体系、重点领域投资与产出之间的关系，不断完善高质量项目评价标准、投资运行和“四个一批”监测评价方式，准确监测社会资本（企业）投资运行情况，进一步提高法定数据权威性。严格项目开工建设数据按统计标准监测调度，强化入库标准对项目管理质量的指导和项目建设成效的标定。

四、强化保障措施

（一）加强组织领导。成立县委书记任第一组长，县长任组长，常务副县长、组织部部长任副组长，45个重点建设项目的包抓县级领导和包抓服务团队为成员的镇巴县高质量项目推进年工作领导小组和工作专班，协调推进各项重点工作，包抓县级领导每月向县委常委会汇报一次项目推进情况，定期会商研判、综合调度，合力破解制约重点项目的突出问题。

（二）严格督导推进。紧盯项目前期、开工建设、建成投产三个关键时间节点，严格执行“周监测、月通报、季考核、年终评”制度，加大对项目建设平时工作督导检查力度，创新采用APP模式每月通报重点项目进展情况，县高质量项目推进年工作专班对严重影响重点项目建设、推进严重滞后的重大事项实行交办、提醒、督办，督促有关单位限期完成，倒逼项目建设快速推进。

（三）提升作风能力。坚持“三边三倒”工作法，认真落实“四下基层”制度，组织投资项目政策进课堂、进基层、进企业，引导党员干部下沉一线发现和破解难题、精准服务项目建设，促进“三个年”成果相互转化运用，不断巩固拓展主题教育成果。

（四）营造浓厚氛围。定期组织“政银企”对接会、政企恳谈会，集中解决项目建设中遇到的融资、手续办理等问题。常态化开展高质量项目建设宣传报道和舆论引导，深入挖掘典型案例，总结可复制推广的经验做法，综合运用短视频、公众号等新媒体宣传手段，大力营造高质量项目推进年浓厚氛围。

附件：全县深化高质量项目建设推进年任务分工表

附件

全县深化高质量项目建设推进年任务分工表

| 类型 |  | 主要目标任务 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体目标 | 结构提质 | 制造业投资增长8%左右、高技术产业投资增长10%左右。 | 县经贸局 | 各镇人民政府、泾洋街道办事处、县政府各工作部门。 |
|  |  | 文化和娱乐业投资增长7%左右、批发和零售业投资增长6%左右、住宿和餐饮业投资增长6%左右。 | 县经贸局 | 各镇人民政府、泾洋街道办事处、县政府各工作部门。 |
|  |  | 产业投资、民间投资占全部固定资产投资比重均达到60%以上。 | 县发改局 | 各镇人民政府、泾洋街道办事处、县政府各工作部门。 |
|  | 总量提升 | 全年固定资产投资增长8%以上，社会资本投资（不含房地产开发）增长8%左右。 | 县发改局 | 各镇人民政府、泾洋街道办事处、县政府各工作部门。 |
|  |  | 全年实施县重点项目45个，新开工项目30个，完成年度投资55.86亿元，其中，市级重点项目30个，新开工项目17个，完成年投资43.34亿元。 | 县发改局 | 各重点项目主抓单位及要素保障单位。 |
|  | 储备提档 | 全年招商引资签约项目总投资突破13.56亿元 | 县经合中心 | 各镇人民政府、泾洋街道办事处、县政府各工作部门。 |
|  |  | 完成市级下达的“四个一批”项目推进任务，谋划项目50个，总投资150亿元，储备项目30个，总投资85亿元，开工（在建）项目30个，年度计划投资43.34亿元，竣工项目16个，总投资36.34亿元。 | 县发改局 | 各镇人民政府、泾洋街道办事处、县政府各工作部门。 |
| 总体目标 总体目标 | 转化提速 | 2023年招商引资签约合同项目落地（获批建设用地）率达到80%以上。 | 县经合中心 | 各镇人民政府、泾洋街道办事处、县政府各工作部门。 |
|  |  | 完成市级下达的“四个一批”项目推进任务，谋划项目50个，总投资150亿元，储备项目30个，总投资85亿元，开工（在建）项目30个，年度计划投资43.34亿元，竣工项目16个，总投资36.34亿元。 | 县发改局 | 各镇人民政府、泾洋街道办事处、县政府各工作部门。 |
|  | 机制提优 | 巩固省级高新技术开发区创建成果，合理利用存量用地，新增工业用地落实“标准地”供应。 | 县自然资源局 | 各镇人民政府、泾洋街道办事处、县政府各工作部门。 |
|  |  | 社会资本投资活力持续提升，全年民间投资在社会资本（企业）投资中的占比保持在60%以上。 | 县发改局 | 各镇人民政府、泾洋街道办事处、县政府各工作部门。 |
|  |  | 实际使用外资达到50万美元。 | 县经合中心 | 各镇人民政府、泾洋街道办事处、县政府各工作部门。 |
| 重点任务（加强项目谋划布局) 重点任务（加强项目谋划布局) 重点任务（加强项目谋划布局) | 科技创新引领新质生产力发展 | 力争新建科创孵化平台1个；实现科技成果转化8项以上；实施科技型企业创新发展倍增计划，大力培育科技型企业、“专精特新”和潜在瞪羚企业，认定高新技术企业5家以上，入库科技型中小企业39家以上。 | 县科技进步促进中心 | 各镇人民政府、泾洋街道办事处、县政府各工作部门。 |
|  | 打造重点产业集群项目建设 打造重点产业集群项目建设 | 实施农产品供应链体系建设项目，着力建设省级现代农业产业园，大力发展“五个农业”，建成绿色、有机农产品生产基地5万亩、智能化种植基地2个，认证有机农产品3个。加快发展休闲康养、研学体验等观光农业，建成“五个农业”示范园3个、农文旅融合示范点5个。培育农业产业化龙头企业国家级1家、省级2家、市级8家。全力推进标准化品牌化建设，打造一批“4＋X”产业标杆产品和单项名品，提高“镇巴毛尖”“镇巴腊肉”品牌附加值，擦亮“源味镇巴”农产品区域公用品牌，构建“区域公用品牌＋企业品牌＋产品品牌”农业品牌体系。 | 农业农村局 | 各镇人民政府、泾洋街道办事处、县政府各工作部门。 |
|  |  | 一体推进文物保护、文化传承、文旅融合、产业发展，统筹抓好红色文化、革命文物、非遗文化保护和开发，加快川陕革命根据地镇巴烈士陵园二期等红色文化教育基地建设，打造文创国货的镇巴“潮品”，新建一批特色“非遗工坊”，培育文旅融合新业态、新产品、新场景，统筹推进我县特色文化产业项目发展；结合自身资源禀赋和产业优势，加快构建“一核三环四区”旅游格局，着力打造一批品牌辨识度高的优质文旅融合发展产业项目，推进天坑群保护开发，启动巴山宿集等重点项目建设，推动九阵坝绘本花园等民宿集群、房车露营地项目开工建设。开展省级旅游度假区创建，推动楮溪源国家4A级旅游景区创建，推进渔渡、草坝国家3A级旅游景区优化规划、提档升级。积极发展康养游、体验游、红色游、研学游等特色旅游，打造“云居镇巴·茶栖小镇”等文旅品牌精品，做优做强文旅融合发展产业集群。 | 县文旅局 | 各镇人民政府、泾洋街道办事处、县政府各工作部门。 |
|  |  | 以打造陕甘川毗邻地区新能源基地为总体目标，谋划储备页岩气、天然气、光伏、抽水蓄能、输电等能源产业项目，构建绿色能源产业链供应链。加快推动页岩气勘探开采和利用，实施参数井2口、水平生产井4口，启动集输管线、LNG液化厂等项目前期工作。积极发展光伏能源等产业 | 县发改局 | 各镇人民政府、泾洋街道办事处、县政府各工作部门。 |
|  | 需求导向促进消费类项目谋划 | 围绕中医药大健康首位产业发展方向，布局谋划中药材集散基地、 线养结合、健康养生的大健康产业项目。实施医药产业提速工程，推动中药材规模化、标准化、集约化和有机种植，建设2万亩道地中药材、全国有机大黄基地，建成中医药生产线、生物医药研发及药用设施生产线，谋划区域中药材（大黄）交易中心建设。统筹生物医药、绿色食品、保健养生和医药服务一体发展，积极融入省市生物医药和健康产业链。 | 县科技进步促进中心 | 各镇人民政府、泾洋街道办事处、县政府各工作部门。 |
|  |  | 大力培育研发设计、数据服务等生产性服务业，着眼现代商贸、物流、金融等现代服务业谋划项目，构建优质高效的服务业新体系；加快促进数实深度融合，积极发展数字经济，加快培育软件和信息服务、物联网等重点数字产业集群。纵深推进“强基、兴业、优政、惠民、数治”五大工程，着力打造数字经济畅通县域内外循环先导区。高标准建设镇巴县数据中心、智慧展厅等载体，打造务工就业、灾害防御、文化旅游等14个应用新场景，拓展数字治理应用维度和范畴。大力推动中小企业数字化转型，促进数字经济与实体经济融合发展。 | 县经贸局 | 各镇人民政府、泾洋街道办事处、县政府各工作部门。 |
|  |  | 紧跟消费潮流和市场方向，鼓励策划更多健康食品、银发经济、数码设备项目。实施绿色食品产业强基工程，全力做强以镇巴毛尖为主的茶叶体系，做优以镇巴腊肉为主的畜禽制品，做大以镇巴魔芋为主的休闲食品。 | 县经贸局 | 各镇人民政府、泾洋街道办事处、县政府各工作部门。 |
|  | 补短板构建基础设施现代化格局 补短板构建基础设施现代化格局 | 实施水利基础设施提升项目。实施20个饮水安全工程水源防护提升项目，7处城乡安全饮水，丹江口库区水土保持综合治理2处，中小河流治理1处、防洪工程2处、山洪沟治理6处，全县农村安全饮水维修养护。 | 县水利局 | 各镇人民政府、泾洋街道办事处、县政府各工作部门。 |
|  |  | 强化城乡供电保障。投资3.5亿元，新建110千伏变电站1座；改扩建110千伏变电站1座、35千伏变电站5座；新建35千伏线路4条，改建35千伏线路5条，实施25个原自管村整体改造。 | 国网镇巴分公司 | 各镇人民政府、泾洋街道办事处、县政府各工作部门。 |
|  |  | 完善交通基础设施。启动兴隆至平安、长岭至仁村、小毛垭至盐场53公里通镇三级公路；观音镇至大市川西乡界、三元集镇至红渔、碾子中坝至碾子老街44.43公里四级公路建设，实施30户以上自然村通硬化路60公里，安全防护工程200公里，改造危桥9座。 | 县交通局 | 各镇人民政府、泾洋街道办事处、县政府各工作部门。 |
|  |  | 抓好“气化镇巴”三年行动推进。铺设燃气管道5公里、小区院内管网32公里，新增天然气用户3000户，开展“温暖镇巴”试点。 | 县住建局 | 各镇人民政府、泾洋街道办事处、县政府各工作部门。 |
|  |  | 以创建国家千兆城市为牵引，适度超前布局新型基础设施，建立完善质量基础设施服务保障体系，加快“双千兆”、IPv6改造和5G规模化部署，力争新谋划建设5G基站1000个。统筹推进数据中心、物联网等平台建设，强化大数据归集和开发利用。 | 县经贸局 | 各镇人民政府、泾洋街道办事处、县政府各工作部门。 |
| 重点任务(做实项目储备接续) 重点任务(做实项目储备接续) | 稳步提升招商引资项目签约量和落地率 | 聚焦做强链群、壮大产业，策划包装一批市场有前景、投资有回报、政府有税收、群众有收入的好项目，围绕重点产业年度省外签约项目总投资不少于11.06亿元。依托链主企业、平台企业、招商平台等资源，加强产业园区、行业部门、金融机构联动协同，强化社会资本专题招商、以商引商，积极发挥民主党派、工商联“以商招商”作用和贸促会桥梁纽带作用，强链补链靶向招商，着力引进一批“含新量、含绿量、含金量、含业量”高的优质项目，提高招引项目和资金落地率加大重点领域招商力度，全年实际使用内资增长10%。动态评估更新招商引资政策，完善修订招商引资高质量发展考核评价和奖励办法，持续优化完善全县重点招商项目库和重大招商项目台账，健全签约项目与“四个一批”管理平台对接机制，鼓励重大招商引资项目市内有序流转，加快项目论证和要素供给，确保项目早落地、早开工、早投产。 | 县经合中心 | 各镇人民政府、泾洋街道办事处、县政府各工作部门。 |
|  | 紧盯重大战略政策做大项目储备盘子 | 围绕国家宏观政策和重大战略、重大规划，谋划储备一批补短板、守底线、打基础、利长远的大好项目。用足用好地方政府专项债券、中央预算内投资等既有政策和超长期国债等新增政策，力争谋划中省政策资金项目不少于80个，争取资金较上年增长不低于10%。成立争取政府投资项目专班、争取财政资金专班、争取中央和省属国有企业来县投资专班，全年争取政策性资金9亿元以上。抢抓战略机遇，积极争取更多的重大项目在镇巴布局落地。 | 县发改局 | 各镇人民政府、泾洋街道办事处、县政府各工作部门。 |
|  | 加强投资决策论证提高项目储备质量 | 全面实行“四个一批”入库联合论证机制，靠前研判项目选线选址、能耗水耗需求与国土空间规划、要素供给能力、环境容量的适配性，不断提高项目可行性、科学性。坚持“先评估、后决策”,加大前期工作经费保障力度，完善咨询评估、专家评议、风险评估、公众参与、集体决策等投资决策流程，科学测算项目投入与产出、运营成本与收益水平，做细做实项目建设资金筹措方案，确保项目决策科学、质量过硬，不断提高项目经济效益、社会效益、生态效益。 | 县发改局 | 各镇人民政府、泾洋街道办事处、县政府各工作部门。 |
|  | 强化保障提升项目转化效率 | 行业主管部门和要素保障部门按照“四个一批”项目制定年度保障服务计划。用好“政银企”对接、招商引资和重点项目审批协同服务等工作机制。 | 县发改局 | 各镇人民政府、泾洋街道办事处、县政府各工作部门。 |
|  |  | 推进建设用地报件文本标准化，提高土地供应效率。 | 县自然资源局 | 各镇人民政府、泾洋街道办事处、县政府各工作部门。 |
|  |  | 提前介入指导项目单位编制报批环评文件。 | 县生态环境局 | 各镇人民政府、泾洋街道办事处、县政府各工作部门。 |
|  |  | 探索推行国有土地“先考古，后出让”政策机制。 | 县文旅局 | 各镇人民政府、泾洋街道办事处、县政府各工作部门。 |
|  |  | 加快财政资金拨付使用，确保2023年增发国债1.16亿元的8个水利项目，按承诺期限全部开工，年底前资金使用完毕。2024年新增专项债券资金8月底前发行完毕、年底前支付完毕。 | 县财政局 | 各镇人民政府、泾洋街道办事处、县政府各工作部门。 |
| 重点任务(加快项目实施进度） 重点任务(加快项目实施进度） | 加快重大项目开工建设 | 坚持“一项目一专班”，进一步加快重大骨干工程开工建设。挤出专项资金推进重大项目前期，持续跟进红岩坪抽水蓄能电站、镇巴长岭至巴山高速等重大前期项目，力争取得突破性进展。集中资源和力量推进S27洋镇高速、EOD等12个5亿元以上重大项目建设，确保45个重点项目顺利完成年度计划。 | 县发改局 | 各镇人民政府、泾洋街道办事处、县政府各工作部门。 |
|  | 加强项目建设跟踪调度 | 按月调度“四个一批”开工类项 目，分类建立中央资金项目和省市重点项目统计、审批、要素保 障调度台账，开展颗粒化管理，不断夯实责任、提高工作效能。 对中央和省级预算内投资项目开展全覆盖中期评估，持续发现问 题、督促整改，确保发挥财政资金效益。推动投资项目在线审批 监管平台、工程建设项目审批系统、结合用好镇巴县重大项目建设APP等数字化平台深度联通，加强数字化管理技术运用。 | 县发改局 | 各镇人民政府、泾洋街道办事处、县政府各工作部门。 |
|  | 攻坚项目建设堵点难点 | 坚持问题导向，聚焦项目用地、用能、用工等关键要素，健全县级行业部门协调对接机制，坚持周调度、月通报，抓好交办、提醒、督办事项跟踪落实。发挥“三个带头”作用，扎实开展高质量项目“穿透式”全覆盖帮扶，在补短板弱项上下功夫，梳理形成一批高质量项目建设的典型示范案例，指导全县项目高质、高效建设。 | 县发改局 | 各镇人民政府、泾洋街道办事处、县政府各工作部门。 |
| 重点任务（推动项目投产达效） | 加快项目竣工验收 | 进一步做实省市县三级项目要素保 障协调推进机制，继续对省、市、县级重点项目建立要素保障台账，逐项目、逐要件、点对点、全流程开展指导服务，促进项目加快竣工。加强水、电、气等报装保障，积极推广网上“一站式”报装服务和“一表申请”“一窗受理”线下服务。进一步推广产业类项目联合验收和单体验收，促进竣工项目尽快试生产。落实安全设施与项目主体同时设计、同时安装、同时投用，在严控风险的同时，逐步压减安全设施设备检测时限。完善政府投资项目财务决 算、竣工验收、固定资产移交等工作制度。 | 县发改局 | 各镇人民政府、泾洋街道办事处、县政府各工作部门。 |
|  | 促进项目投产达效 | 加快推进镇巴县中医药生产线、预制菜研发生产等12个新增产能项目，紧密衔接“四个一批”投产类项目与新增产能项目建设，力争全年释放产值2亿元以上。 | 县发改局 | 各镇人民政府、泾洋街道办事处、县政府各工作部门。 |
|  |  | 建立竣工项目经营贷款需求清单，帮助对接金融机构给予支持。 | 县金融办 | 各镇人民政府、泾洋街道办事处、县政府各工作部门。 |
|  |  | 建立竣工项目用工需求清单，发挥秦云就业企业用工需求平台作用，积极做好重点企业用工服务保障。 | 县人社局 | 各镇人民政府、泾洋街道办事处、县政府各工作部门。 |
|  | 充分发挥项目效益 | 深化盘活存量资产、扩大有效投资 工作举措，进一步发挥各级公共资源交易平台作用，充分盘活各 类资产资源资金，力争全年盘活存量资产2个以上。加大空置厂房招商力度，制定工业标准化厂房产权分割转让办法，提高存量工业厂房使用率。开展产业类重大停工停产项目重整行动，着力处置低效闲置资产，促进项目复工复产、发挥效益。 | 县发改局 | 各镇人民政府、泾洋街道办事处、县政府各工作部门。 |
| 重点任务（加强服务管理优化项目投资环境） | 激发社会资本投资活力 | 建立健全政策出台前一致性评价机制，确保同向发力、避免合成谬误。支持民间投资健康发展，建立重点民间投资项目库，积极规范实施政府和社会资本合作（PPP）新机制，加大向民间资本推介项目力度和民间投资项目贷款贴息支持力度，扩大支持范围、提高贴息额度。 | 县发改局 | 各镇人民政府、泾洋街道办事处、县政府各工作部门。 |
|  |  | 积极发挥争取中央和省属国有企业来汉投资专班作用，争取更多国有企业投资项目落地汉中。 | 县国资委 | 各镇人民政府、泾洋街道办事处、县政府各工作部门。 |
|  |  | 积极吸引和利用外资，进一步调动民间投资积极性。 | 县经合中心 | 各镇人民政府、泾洋街道办事处、县政府各工作部门。 |
|  | 深入推进投融资体制改革 | 推进省级高新技术开发区工业用地“标准地”改革，有序实施区域性评估评价。 | 县自然资源局 | 各镇人民政府、泾洋街道办事处、县政府各工作部门。 |
|  |  | 积极推广政府投资项目代建制，开展县级代建制工作试点。 | 县发改局 | 各镇人民政府、泾洋街道办事处、县政府各工作部门。 |
|  |  | 积极探索新投融资模式，研究“股贷债保”联动，用好项目建设融资服务系统。 | 县金融办 | 各镇人民政府、泾洋街道办事处、县政府各工作部门。 |
|  | 优化评价指标体系 | 深入研究“四个一 批”滚动接续成效评价体系，不断完善高质量项目评价标准、投资运行方式和“四个一批”监测评价方式，准确监测社会资本（企业）投资运行情况，严格项目开工建设数据按统计标准监测调度。 | 县发改局 | 各镇人民政府、泾洋街道办事处、县政府各工作部门。 |
|  |  | 深入研究社会资本（企业）投资统计体系、重点领域投资与产出之间的关系投资运行和“四个一批”监测评价方式，进一步提高法定数据权威性。严格项目开工建设数据按统计标准监测调度，强化入库标准对项目管理质量的指导和项目建设成效的标定。 | 县统计局 | 各镇人民政府、泾洋街道办事处、县政府各工作部门。 |
|  |  | 深入研究重点领域投资与产出之间的关系，严格项目开工建设数据按统计标准监测调度，强化入库标准对项目管理质量的指导和项目建设成效的标定。 | 县经贸局 | 各镇人民政府、泾洋街道办事处、县政府各工作部门。 |